## Slide 1: 软件测试流程

## Slide 2: 本章大纲
配置测试环境
测试用例执行
缺陷跟踪回归
测试报告输出
测试结束标准
测试需求评审与分析
制定测试计划
测试策略
测试规程设计
测试用例设计

## Slide 3: 1、测试需求评审与分析
为什么要进行需求评审、分析？
  分析需求来源
  需求规格说明书
  开发需求
  继承性需求
  行业竞争分析
  经验库

## Slide 4: 1、测试需求评审与分析
需求分类
  功能性需求
  性能需求
  外部接口需求
  根据软件质量特性划分需求（安全性/效率/可移植性/可维护）

## Slide 5: 2、制定测试计划
测试计划（Test Plan）
描述了要进行的测试活动的范围、方法、资源和进度的文档；测试计划确定测试项、被测特性、测试任务、谁执行任务、各种可能的风险。
测试计划编写6要素—5W1H
Why、What、When、Where、Who、How

## Slide 6: 2、制定测试计划
项目背景
编写目的
测试依据
测试范围与测试对象
测试组织
测试环境
测试通过/失败标准
测试资源（硬件/软件/人力）
风险分析及防范
里程碑事件
测试进度安排（人/日）
测试任务安排
应交付的测试工作产品
相关会议

## Slide 7: 2、制定测试计划
风险分析
  系统资料方面的风险
  时间方面的风险
  测试人员的风险

## Slide 8: 3、测试策略
采用什么样的测试方法

## Slide 9: 4、测试规程设计
测试需求变更流程
测试用例变更流程
测试环境搭建流程
缺陷管理流程

## Slide 10: 5、设计测试用例
测试用例（Test Case）
为某个被测目标而编制的一组测试输入、执行步骤以及预期结果，以便测试被测对象是否满足某个特定需求。

## Slide 11: 6、配置测试环境
平台
架构
Web服务器
数据库
项目打包工具

## Slide 12: 7、测试执行
用例执行
  步骤
      预测试阶段（冒烟测试）
      系统测试阶段
  执行结果
      记录测试结果
      提交缺陷报告

## Slide 13: 8、缺陷管理
缺陷（Bug/Defect）
      系统所需要实现的某种功能的失效或与需求相违背

## Slide 14: 9、测试报告
测试报告（Test Report）
  把测试的过程和结果写成文档，对发现的问题和缺陷进行分析，为纠正软件的存在的质量问题提供依据。它是测试阶段最后的文档产出物。

## Slide 15: 9、测试报告
测试日报
    测试工程师掌握自己的进度，方便调整下一天的工作计划
    测试工程师掌握自己的测试策略
    测试Leader掌握测试进度，方便掌握进度上的风险和进度
    开发Leader了解被测对象质量情况，可以调整人力资源
    也是多个测试组之间进行交流
测试报告
    评测被测对象，对下一个阶段的测试工作给出建议
    帮助测试经理了解测试产品的质量
    帮助开发经理了解开发产品的质量情况，在下一阶段的开发采取应对措施
    给出产品质量评估，给出是否上线的重要依据

## Slide 16: 10、测试结束
检查在测试过程中测试计划定义的输出物
检查缺陷管理是否完成
风险需要记录
总结测试经验，便于分享
是否需要需要移交测试对象